Załącznik nr 10

do Planu Rozwoju Lokalnego gm. Brzeziny

na lata 2004-2006 i 2007-2013

Zadanie 10

Nazwa planowanego działania

Remont drogi gminnej w m. Fajum na odcinku 1300 mb. polegający na wykonaniu podbudowy żwirowej i podbudowy tłuczniowej

Określenie kryteriów kolejności realizacji

Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2005 - 2007. Zadanie to jest zgodne z priorytetem gminy – poprawa stanu sieci drogowej

Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego

Zadanie jest zgodne z następującymi dokumentami: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny, Strategią rozwoju gminy Brzeziny oraz Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Brzeziny

Etapy działania wraz z przewidywalnym czasem (harmonogramem) realizacji

Zadanie inwestycyjne będzie polegało na wykonaniu następujących działań:

1. Wykonanie podbudowy żwirowej – rok 2005

2. Wykonanie podbudowy tłuczniowej – rok 2007

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

We wdrażaniu zadania uczestniczy Urząd Gminy w Brzezinach.

Nakłady do poniesienia

Nakłady do poniesienia na realizację zadania 10

|  | Wyszczególnienie | 2005 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 10 000,- | 10 000,- |
| 2. | Środki gminnych funduszy celowych |  |  |
| 3. | Środki spółek gminnych |  |  |
| 4. | Kredyty i pożyczki preferencyjne |  |  |
| 5. | Kredyty i pożyczki komercyjne |  |  |
| 6. | Obligacje komunalne |  |  |
| 7. | Dotacje z funduszy celowych (pozagminnych), w tym z funduszy unijnych - ERDF, ESF, EAGGF, SAPARD |  |  |
| 8. | Inne dotacje, subwencje |  |  |
| 9. | Budżet centralny |  |  |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne) | 10 000,- | 10 000,- |
| 11. | Inne |  |  |
|  | RAZEM | 20 000,- | 20 000,- |

Inwestycja jest planowana do realizacji częściowo w 2005 roku i zostanie sfinansowana przez budżet gminy, natomiast  II etap  zostanie wykonany w 2007 roku., którego koszt wyniesie szacunkowo 100 000,- zł i zostanie sfinansowany w 50% przez WFOGR.

Oczekiwane rezultaty

Wskaźniki mierzenia efektów realizacji projektu nie zostały określone, ponieważ inwestycja nie jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.