Załącznik nr 14

do Planu Rozwoju Lokalnego gm. Brzeziny

na lata 2004-2006 i 2007-2013

Zadanie 14

Nazwa planowanego działania

Budowa drogi gminnej w m. Przystania Kolonia na odcinku 400 mb, wiodącym do torfowni, polegająca na odnowieniu rowów, wykonaniu podbudowy żwirowo-tłuczniowej oraz położeniu masy asfaltowej na w/w odcinku.

Określenie kryteriów kolejności realizacji

Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2005 - 2007. Zadanie to jest zgodne z priorytetem gminy – poprawa stanu sieci drogowej

Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego

Zadanie jest zgodne z następującymi dokumentami: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny, Strategią rozwoju gminy Brzeziny oraz Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Brzeziny

Etapy działania wraz z przewidywalnym czasem (harmonogramem) realizacji

Zadanie inwestycyjne będzie polegało na wykonaniu następujących działań:

1. Wykonanie podbudowy żwirowo-tłuczniowej do torfowni– rok 2005

2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej – rok 2006 – 2007.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

We wdrażaniu zadania uczestniczy Urząd Gminy w Brzezinach.

Nakłady do poniesienia

Nakłady do poniesienia na realizację zadania 14

|  | Wyszczególnienie | 2005 | 2006 | 2007 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 10 000,- | 7 500,- | 7 500,- | 25 000,- |
| 2. | Środki gminnych funduszy celowych |  |  |  |  |
| 3. | Środki spółek gminnych |  |  |  |  |
| 4. | Kredyty i pożyczki preferencyjne |  |  |  |  |
| 5. | Kredyty i pożyczki komercyjne |  |  |  |  |
| 6. | Obligacje komunalne |  |  |  |  |
| 7. | Dotacje z funduszy celowych (pozagminnych), w tym z funduszy unijnych - ERDF, ESF, EAGGF, SAPARD | 30 000,- | 22 500,- | 22 500,- | 75 000,- |
| 8. | Inne dotacje, subwencje |  |  |  |  |
| 9. | Budżet centralny |  |  |  |  |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne) |  |  |  |  |
| 11. | Inne |  |  |  |  |
|  | RAZEM | 40 000,- | 30 000,- | 30 000,- | 100 000,- |

Inwestycja jest planowana do realizacji częściowo w 2005, 2006 i 2007 roku. Władze samorządowe zakładają możliwość finansowania omawianej inwestycji ze źródeł zewnętrznych, przede wszystkim ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Udział środków zewnętrznych zaplanowano na poziomie 75 %. Wkład własny zaplanowano na poziomie 25 % kosztów inwestycji.

Oczekiwane rezultaty

Wskaźniki służące do mierzenia efektów realizacji projektu w przypadku  finansowania z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Produkty:

- długość nowo wybudowanych dróg gminnych – 600 mb,

Rezultaty:

- powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku budowy drogi,

Oddziaływanie:

- liczba pojazdów korzystających z drogi( w okresie 1 roku),

- liczba mieszkańców korzystających z drogi,

- liczba nowych przedsiębiorstw utworzonych w ciągu dwóch lat od zakończenia projektu na terenach inwestycyjnych na obszarze inwestycji zdefiniowanym przez beneficjenta,

- liczba nowych miejsc pracy utworzonych na obszarze inwestycji zdefiniowanym przez beneficjenta.