Załącznik nr 20

do Planu Rozwoju Lokalnego gm. Brzeziny

na lata 2004-2006 i 2007-2013

Zadanie 20

Nazwa planowanego działania

Przebudowa drogi gminnej na ul. Piłsudskiego, na odcinku o dł. 500 mb polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej, kanalizacji deszczowej z modernizacją instalacji wodociągowej oraz wykonaniu chodnika z kostki brukowej.

Określenie kryteriów kolejności realizacji

Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2005 i 2007. Zadanie to jest zgodne z priorytetem gminy – poprawa stanu sieci drogowej.

Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego

Zadanie jest zgodne z następującymi dokumentami: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny, Strategią rozwoju gminy Brzeziny oraz Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Brzeziny

Etapy działania wraz z przewidywalnym czasem (harmonogramem) realizacji

Zadanie inwestycyjne będzie polegało na wykonaniu następujących działań:

1. Wykonanie chodników ( 500 mb) – 2005 rok

2.. Położenie masy asfaltowej na odcinku o dł. 250 mb w 2006 roku.

3. Położenie masy asfaltowej na odcinku o dł. 250 mb w 2007 roku.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

We wdrażaniu zadania uczestniczy Urząd Gminy w Brzezinach.

Nakłady do poniesienia

Nakłady do poniesienia na realizację zadania 20

|  | Wyszczególnienie | 2005 | 2006 | 2007 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 12 000,- | 15 000,- | 15 000,- | 42 000,- |
| 2. | Środki gminnych funduszy celowych |  |  |  |  |
| 3. | Środki spółek gminnych |  |  |  |  |
| 4. | Kredyty i pożyczki preferencyjne |  |  |  |  |
| 5. | Kredyty i pożyczki komercyjne |  |  |  |  |
| 6. | Obligacje komunalne |  |  |  |  |
| 7. | Dotacje z funduszy celowych (pozagminnych), w tym z funduszy unijnych - ERDF, ESF, EAGGF, SAPARD | 16 000,- | 45 000,- | 45 000,- | 106 000,- |
| 8. | Inne dotacje, subwencje |  |  |  |  |
| 9. | Budżet centralny |  |  |  |  |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne) | 12 000,- |  |  | 12 000,- |
| 11. | Inne |  |  |  |  |
|  | RAZEM | 40 000,- | 60 000,- | 60 000,- | 160 000,- |

Inwestycja jest planowana do realizacji w latach 2005 - 2007 . Władze samorządowe zakładają sfinansowanie zadania z budżetu gminy, współudział mieszkańców i funduszy celowych. Mieszkańcy deklarują udział finansowy w 30 % w budowie chodników.

Budowa nawierzchni drogi sfinansowana będzie z budżetu gminy w 25 % i ze źródeł zewnętrznych, przede wszystkim ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z posiadanymi informacjami udział środków zewnętrznych z ERDF zaplanowano na poziomie 75 %.

Oczekiwane rezultaty

Wskaźniki służące do mierzenia efektów realizacji projektu w przypadku finansowania z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Produkty:

- długość nowo wybudowanych dróg osiedlowych – 500 mb,

- długość nowo powstałych chodników  - 500 mb

Rezultaty:

- powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku budowy drogi,

- powierzchnia terenów inwestycyjnych z dostępem do kanalizacji deszczowej

Oddziaływanie:

- liczba pojazdów korzystających z drogi (w okresie 1 roku),

- liczba mieszkańców korzystających z drogi,

- liczba mieszkańców korzystających z chodników,

- liczba nowych przedsiębiorstw utworzonych w ciągu dwóch lat od zakończenia projektu na terenach inwestycyjnych na obszarze inwestycji zdefiniowanym przez beneficjenta,

- liczba nowych miejsc pracy utworzonych na obszarze inwestycji zdefiniowanym przez beneficjenta.