Załącznik nr 23

do Planu Rozwoju Lokalnego gm. Brzeziny

na lata 2004-2006 i 2007-2013

Zadanie 23

Nazwa planowanego działania

Przebudowa drogi gminnej w  miejscowości Jamnice na odcinku 1500 mb

Określenie kryteriów kolejności realizacji

Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2006 i 2007. Zadanie to jest zgodne z priorytetem gminy – poprawa stanu sieci drogowej.

Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego

Zadanie jest zgodne z następującymi dokumentami: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny, Strategią rozwoju gminy Brzeziny oraz Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Brzeziny

Etapy działania wraz z przewidywalnym czasem (harmonogramem) realizacji

Zadanie inwestycyjne będzie polegało na wykonaniu następujących działań:

1. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 750 mb w 2006 roku.

2. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 750 mb w 2007 roku.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

We wdrażaniu zadania uczestniczy Urząd Gminy w Brzezinach.

Nakłady do poniesienia

Nakłady do poniesienia na realizację zadania 23

|  | Wyszczególnienie | 2006 | 2007 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 37 500,- | 37 500,- | 75 000,- |
| 2. | Środki gminnych funduszy celowych |  |  |  |
| 3. | Środki spółek gminnych |  |  |  |
| 4. | Kredyty i pożyczki preferencyjne |  |  |  |
| 5. | Kredyty i pożyczki komercyjne |  |  |  |
| 6. | Obligacje komunalne |  |  |  |
| 7. | Dotacje z funduszy celowych (pozagminnych), w tym z funduszy unijnych - ERDF, ESF, EAGGF, SAPARD | 112 500,- | 112 500,- | 225 000,- |
| 8. | Inne dotacje, subwencje |  |  |  |
| 9. | Budżet centralny |  |  |  |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne) |  |  |  |
| 11. | Inne |  |  |  |
|  | RAZEM | 150 000,- | 150 000,- | 300 000,- |

Inwestycja jest planowana do realizacji w 2006 i 2007 roku. Władze samorządowe zakładają

sfinansowanie zadania z budżetu gminy i funduszy celowych.

Z budżetu gminy w 25 % i ze źródeł zewnętrznych, przede wszystkim ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z posiadanymi informacjami udział środków zewnętrznych z ERDF zaplanowano na poziomie 75 %.

Oczekiwane rezultaty

Wskaźniki służące do mierzenia efektów realizacji projektu w przypadku finansowania z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Produkty:

- długość nowo wybudowanych dróg osiedlowych – 1500 mb,

Rezultaty:

- powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku budowy drogi,

Oddziaływanie:

- liczba pojazdów korzystających z drogi( w okresie 1 roku),

- liczba mieszkańców korzystających z drogi,

- liczba nowych przedsiębiorstw utworzonych w ciągu dwóch lat od zakończenia projektu na terenach inwestycyjnych na obszarze inwestycji zdefiniowanym przez beneficjenta,

- liczba nowych miejsc pracy utworzonych na obszarze inwestycji zdefiniowanym przez beneficjenta.