Załącznik nr 4

do Planu Rozwoju Lokalnego gm. Brzeziny

na lata 2004-2006 i 2007-2013

Zadanie 4

Nazwa planowanego działania

Remont drogi gminnej Aleksandria - Goszczury na odcinku 1000 mb poprzez nawiezienie nierówności żwirem , uzupełnienie nierówności równiarką, wykonanie podbudowy z tłucznia oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej.

Określenie kryteriów kolejności realizacji

Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2005 - 2009. Zadanie to jest zgodne z priorytetem gminy – poprawa stanu sieci drogowej

Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego

Zadanie jest zgodne z następującymi dokumentami: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny, Strategią rozwoju gminy Brzeziny oraz Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Brzeziny

Etapy działania wraz z przewidywalnym czasem (harmonogramem) realizacji

Zadanie inwestycyjne będzie polegało  na wykonaniu następujących działań:

1. Nawiezienie żwirem największych nierówności – rok 2005.

2.Uzupełnienie nierówności (prace równiarką) – 2006 r.

3.Wykonanie podbudowy z tłucznia na odcinku od drogi powiatowej do Goszczur 2007-2008

4.Wykonanie nawierzchni asfaltowej 2009 r.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

We wdrażaniu zadania uczestniczy Urząd Gminy w Brzezinach.

Nakłady do poniesienia

Nakłady do poniesienia na realizację zadania 4

|  | Wyszczególnienie | 2005 | 2006 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 5 000,- | 3 000,- | 8 000,- |
| 2. | Środki gminnych funduszy celowych |  |  |  |
| 3. | Środki spółek gminnych |  |  |  |
| 4. | Kredyty i pożyczki preferencyjne |  |  |  |
| 5. | Kredyty i pożyczki komercyjne |  |  |  |
| 6. | Obligacje komunalne |  |  |  |
| 7. | Dotacje z funduszy celowych (pozagminnych), w tym z funduszy unijnych - ERDF, ESF, EAGGF, SAPARD |  |  |  |
| 8. | Inne dotacje, subwencje |  |  |  |
| 9. | Budżet centralny |  |  |  |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne) |  |  |  |
| 11. | Inne |  |  |  |
|  | RAZEM | 5 000,- | 3 000,- | 8 000,- |

Inwestycja jest planowana do realizacji w latach 2005-2009. Władze samorządowe zakładają

sfinansowanie I i II etapu inwestycji w całości ze środków własnych, natomiast etap III i IV w latach 2007-2009 z udziałem 50% z funduszy celowych tj.WFOGR.

Oczekiwane rezultaty

Wskaźniki mierzenia efektów realizacji projektu nie zostały określone, ponieważ inwestycja nie jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.