Załącznik nr 8

do Planu Rozwoju Lokalnego gm. Brzeziny

na lata 2004-2006 i 2007-2013

Zadanie 8

Nazwa planowanego działania

Przebudowa drogi gminnej w m. Zaleśna na odcinku o dł. 1 500 mb polegający na wykonaniu podbudowy żwirowo-tłuczniowej i nawierzchni asfaltowej.

Określenie kryteriów kolejności realizacji

Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2005-2008. Zadanie to jest zgodne z priorytetem gminy – poprawa stanu sieci drogowej

Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego

Zadanie jest zgodne z następującymi dokumentami: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny, Strategią rozwoju gminy Brzeziny oraz Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Brzeziny

Etapy działania wraz z przewidywalnym czasem (harmonogramem) realizacji

Zadanie inwestycyjne będzie polegało na wykonaniu następujących działań:

1. Wykonanie podbudowy (żwir+tłuczeń) na odcinku 500 mb– rok 2005.

2. Wykonanie podbudowy (żwir+tłuczeń) na odcinku 500 mb– rok 2006.

3. Wykonanie podbudowy (żwir+tłuczeń) na odcinku 500 mb– rok 2007.

4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na całości odcinka tj. 1500 mb – w latach 2007 - 2008

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

We wdrażaniu zadania uczestniczy Urząd Gminy w Brzezinach.

Nakłady do poniesienia

Nakłady do poniesienia na realizację zadania 8

|  | Wyszczególnienie | 2005 | 2006 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 30 000,- | 30 000,- | 60 000,- |
| 2. | Środki gminnych funduszy celowych |  |  |  |
| 3. | Środki spółek gminnych |  |  |  |
| 4. | Kredyty i pożyczki preferencyjne |  |  |  |
| 5. | Kredyty i pożyczki komercyjne |  |  |  |
| 6. | Obligacje komunalne |  |  |  |
| 7. | Dotacje z funduszy celowych (pozagminnych), w tym z funduszy unijnych - ERDF, ESF, EAGGF, SAPARD | 30 000,- | 30 000,- | 60 000,- |
| 8. | Inne dotacje, subwencje |  |  |  |
| 9. | Budżet centralny |  |  |  |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne) |  |  |  |
| 11. | Inne |  |  |  |
|  | RAZEM | 60 000,- | 60 000,- | 120 000 |

Inwestycja jest planowana do realizacji w latach 2005- 2008 . Władze samorządowe zakładają

sfinansowanie zadania z budżetu gminy z udziałem środków z WFOGR w 50%.

Oczekiwane rezultaty

Wskaźniki mierzenia efektów realizacji projektu nie zostały określone, ponieważ inwestycja nie jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.