Załącznik nr 9

do Planu Rozwoju Lokalnego gm. Brzeziny

na lata 2004-2006 i 2007-2013

Zadanie 9

Nazwa planowanego działania

Remont drogi gminnej w miejscowości Dzięcioły polegający na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku 300 mb, wykonaniu podbudowy żwirowej na odcinku 800 mb i odnowieniu rowów przydrożnych

Określenie kryteriów kolejności realizacji

Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2005 i 2006. Zadanie to jest zgodne z priorytetem gminy – poprawa stanu sieci drogowej

Zgodność z planem zagospodarowania przestrzennego

Zadanie jest zgodne z następującymi dokumentami: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeziny, Strategią rozwoju gminy Brzeziny oraz Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Brzeziny

Etapy działania wraz z przewidywalnym czasem (harmonogramem) realizacji

Zadanie inwestycyjne będzie polegało na wykonaniu następujących działań:

1. Odmulenie rowów i wycinka drzew – rok 2005.

2. Wykonanie podbudowy żwirowej  na odcinku 800 mb – 2006 rok.

3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 300 mb – 2006 rok.

Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu

We wdrażaniu zadania uczestniczy Urząd Gminy w Brzezinach.

Nakłady do poniesienia

Nakłady do poniesienia na realizację zadania 9

|  | Wyszczególnienie | 2005 | 2006 | SUMA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Środki własne | 10 000,- | 25 000,- | 12 500,- |
| 2. | Środki gminnych funduszy celowych |  |  |  |
| 3. | Środki spółek gminnych |  |  |  |
| 4. | Kredyty i pożyczki preferencyjne |  |  |  |
| 5. | Kredyty i pożyczki komercyjne |  |  |  |
| 6. | Obligacje komunalne |  |  |  |
| 7. | Dotacje z funduszy celowych (pozagminnych), w tym z funduszy unijnych - ERDF, ESF, EAGGF, SAPARD |  | 25 000,- | 37 500,- |
| 8. | Inne dotacje, subwencje |  |  |  |
| 9. | Budżet centralny |  |  |  |
| 10. | Współfinansowanie (w tym partnerstwo publiczno-prywatne) |  |  |  |
| 11. | Inne |  |  |  |
|  | RAZEM | 10 000,- | 50 000,- | 60 000,- |

Inwestycja jest planowana do realizacji w 2005 i 2006 roku. Władze samorządowe zakładają

sfinansowanie zadania w kwocie 10.000 zł w 2005 r ze środków własnych, natomiast w 2006 r 25 % ze środków własnych i 75 % ze środków unijnych..

Oczekiwane rezultaty

Wskaźniki służące do mierzenia realizacji projektu w przypadku finansowania z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Produkty:

- długość nowo wybudowanych dróg gminnych – 1100 mb

Rezultaty:

- powierzchnia , które staną się dostępne w wyniku budowy drogi

Oddziaływanie:

- liczba pojazdów korzystających z drogi ( w okresie 1 roku),

- liczba mieszkańców korzystających z drogi,

- liczba nowych przedsiębiorstw utworzonych w ciągu 2 lat od zakończenia projektu na terenach inwestycyjnych na obszarze zdefiniowanym przez beneficjenta,

- liczba nowych miejsc pracy utworzonych na obszarze inwestycji zdefiniowanym przez beneficjenta.