## GRUPA CELÓW I :

## CEL 1 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prowadzenie indywidualnych rozmów z parlamentarzystami Wielkopolski | 2000-2005 | Przewodniczący Rady i Wójt | Zadanie stałe |
|  | Organizacja spotkania z gminami, na terenie których powstanie zbiornik, w celu uzgodnienia wspólnego planu kampanii wspierającej | (*) II/2000 | Wójt | Należy przygotować szkic porozumienia o współpracy |
|  | Stałe informowanie mediów o wydarzeniach związanych z problemem zbiornika | 2000-2010 | Wójt | Zadanie stałe |
|  | Wykorzystanie Związku Międzygminnego „Prosna” do prowadzenia kampanii | I/2001 | Reprezentant wyłoniony przez Radę | Zadanie stałe po powołaniu Związku |

(*) I/2000 i II/2000 oznacza pierwsze lub drugie półrocze danego roku

PROJEKT – zaznaczono zadania, które powinny być tematami do poszukiwania środków pomocowych

## CEL 2 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pozyskanie terenów przyległych do zbiornika | Wstępna decyzja o budowie | Rada Gminy | Planowany zakup obszaru o powierzchni 300 ha |
|  | Złożenie wniosku do Zarządu Powiatu o zaplanowanie budowy drogi Świerczyna–Kakawa | II/2000 | Wójt | Należy zbudować drogę asfaltową w miejsce drogi gruntowej nr 264 |
|  | Udział w przygotowaniu dokumentacji budowy drogi | I/2001 | Wójt | Wykonanie dokumentacji niezbędne dla szybkiej decyzji o inwestycji |
|  | Realizacja budowy drogi nr 264 – wykonanie prac ziemnych | 2001-2003 | Wójt | – |
|  | Przygotowanie dokumentacji dla kanalizacji miejscowości przyległych do zbiornika | Do 2005 | Zarząd | Należy dążyć do ujęcia tych kosztów w ogólnym budżecie budowy zbiornika |
|  | Szkolenia dla rolników posiadających grunty w otoczeniu zbiornika | II/2002 | Sekretarz | Celem jest zapobieżenie masowej wyprzedaży ziemi i prezentacja możliwości inwestycyjnych jakie daje lokalizacja zbiornika PROJEKT |

## CEL 3 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dokonanie uzgodnień z właścicielami co do sposobu użytkowania i ochrony lasów wokół istniejących i planowanych zbiorników wodnych | II/2000 | Referat Rolnictwa | Należy maksymalnie chronić otoczenie leśne zbiorników przed dewastacją i wycinaniem |
|  | Zakaz wydawania decyzji lokalizacyjnych w stosunku do inwestorów uciążliwych dla środowiska naturalnego | Stały zakaz | Inspektor ds. Budownictwa | Zadanie o charakterze stałym realizujące podstawowe cele strategiczne |
|  | Nadzór nad poziomem emisji pyłów i zanieczyszczeń do atmosfery | Stały nadzór | Referat Rolnictwa | Należy dążyć do osiągnięcia norm Unii Europejskiej |
|  | Ścisłe egzekwowanie ustaleń uchwały rady gminy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie | Zadanie stałe | Zakład Obsługi Komunalnej w Brzezinach | Zadania skorelowane z wprowadzeniem systemu segregacji odpadów |

## CEL 4 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Współpraca z właścicielami parków i rezerwatów w zakresie wymiany informacji i monitoringu stanu utrzymania obiektów | Zadanie stałe | Referat Rolnictwa | Przekazywanie informacji o dostępnych programach pomocowych w zakresie ochrony przyrody PROJEKT |
|  | Monitorowanie stanowisk lęgowych ptaków chronionych | Zadanie stałe | Referat Rolnictwa | Współpraca z sołtysami w zakresie stanowisk bociana czarnego PROJEKT |

## CEL 5 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sporządzanie planów zalesień i obsługa wniosków | Zadanie stałe | Referat Rolnictwa | Współpraca z Lasami Państwowymi |
|  | Przekazywanie informacji o możliwościach uzyskania dotacji na rekultywację terenów | Zadanie stałe | Referat Rolnictwa | Współpraca z sołtysami i FOŚ |

## CEL 6 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pilotowanie wniosku o przekazanie stawów na własność Gminy | II/2000 | Wójt | Należy użyć wszelkich możliwych metod nacisku na decydentów dla pozytywnego rozpatrzenia wniosku |
|  | Opracowanie projektu technicznego rozbudowy zbiornika | I/2001 | Wójt | – |
|  | Wykup nieużytków położonych w okolicach zbiornika | I/2001 | Wójt | Wykupione grunty będą stanowić rezerwę terenu dla rozbudowy Ośrodka Wypoczynkowego w ciągu najbliższych 10 lat |
|  | Realizacja projektu rozbudowy | 2002-2005 | Rada , Zarząd | Zwrócić uwagę na zachowanie stanowisk Długosza Królewskiego PROJEKT |
|  | Projekt infrastruktury turystycznej i technicznej wokół zbiornika | 2003-2005 | Zarząd + GOK | Skorelować z planem rozwoju Ośrodka PROJEKT |
|  | Poszukiwanie inwestora lub udziałowca do spółki z gminą | 2000-2001 | Wójt | Opracować profesjonalną ofertę inwestycyjną |

## CEL 7 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dobudowa kondygnacji do istniejącego Ośrodka Wypoczynkowego | 2003-2004 | Dyrektor GOK | Przygotować ofertę dla inwestora i prowadzić aktywny marketing w tym zakresie |
|  | Kapitalny remont 5 domków | 2005-2006 | Dyrektor GOK | Szukać sponsorów w zamian za częściowe wykorzystywanie domków w sezonie |
|  | Negocjacje na temat przejęcia domu wczasowego od Starostwa Powiatowego w Kaliszu | II/2000 | Dyrektor GOK | – |
|  | Skanalizowanie terenu Ośrodka Wypoczynkowego | 2001-2002 | Zakład Obsługi Komunalnej | – |
|  | Negocjacje z Lasami Państwowymi na temat przekazania Gminie terenów leśnych wykorzystywanych rekreacyjnie | II/2000 | Przewodniczący, Wójt | – |
|  | Rozmowy z Cechem Rzemiosł Różnych na temat nabycia ośrodka wypoczynkowego | II/2000 | Przewodniczący, Wójt | – |

## CEL 8 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zakup sprzętu sportowego i turystycznego | 2000-2010 | Dyrektor GOK | Zakupy sprzętu będą prowadzone sukcesywnie |
|  | Organizacja i uruchomienie wypożyczalni sprzętu na terenie Ośrodka | I/2001 | Dyrektor GOK | Wpływy z wypożyczalni powinny początkowo pokryć część kosztów jej działania a docelowo zapewnić zysk |
|  | Zapewnienie większej ilości punktów małej gastronomii na terenie Ośrodka | I/2000 | Dyrektor GOK | Należy zawrzeć umowy dzierżawy gruntu z właścicielami punktów |
|  | Organizacja komercyjnej imprezy masowej dla młodzieży | II/2000 | Dyrektor GOK | Impreza ma dawać dodatkowy dochód do budżetu GOK i stać się cykliczną, coroczną imprezą obok Estrady Folkloru. |

## CEL 9 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonanie drenażu płyty boiska | I/2000 | Dyrektor GOK | – |
|  | Ulepszenie płyty boiska | II/2000 | Dyrektor GOK | – |
|  | Wykonanie ogrodzenia | II/2000 | Dyrektor GOK | – |
|  | Wykonanie miejsc siedzących dla widzów | 2004-2005 | Dyrektor GOK | – |
|  | Budowa kortów tenisowych o nawierzchni asfaltowej | 2005 | Dyrektor GOK | Zaplecze sanitarno-socjalne będzie połączone z gimnazjum tworząc jeden kompleks sportowo-rekreacyjny |
|  | Urządzenie bieżni 100m | II/2002 | Dyrektor GOK | Jak wyżej |
|  | Zakup sprzętu do utrzymania urządzeń sportowych | 2001-2003 | Dyrektor GOK | – |
|  | Wykonanie systemu nagłośnienia | 2005-2006 | Dyrektor GOK | – |

## CEL 10 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wyznaczenie szlaków w terenie i naniesienie na mapę | 2000-2001 | Dyrektor GOK + Referat Rolnictwa | Koszty dotyczą sporządzenia kompletu map |
|  | Oznaczenie szlaków zgodnie z przyjętym i wdrożonym systemem identyfikacji wizualnej Gminy | 2001-2010 | Dyrektor GOK + Referat Rolnictwa | Koszty do poniesienia w ciągu 10 lat wdrożenia PROJEKT |
|  | Uzgodnić sposób przebiegu szlaków z Nadleśnictwem | II/2000 | Wójt, Dyrektor GOK, Referat Rolnictwa | – |
|  | Rozmowy z właścicielami terenów na których znajdują się obiekty przyrodnicze i zabytkowe na temat ich udostępnienia | II/2000 | Wójt | – |

## CEL 11 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opracowanie treści i układu graficznego przewodnika (łącznie z drukiem) | II/2000 | Dyrektor GOK | Wykorzystać strony przewodnika na umieszczenie reklam (nakład 1000-2000 szt.) PROJEKT |
|  | Opracować i wydać broszurę informacyjną | II/2000 | Dyrektor GOK | Broszura powinna zawierać schematyczną mapę turystyczną terenu gminy (nakład 1000 szt.) PROJEKT |
|  | Wydanie widokówek | I/2001 | Dyrektor GOK | Zwrot kosztów ze sprzedaży pocztówek w sezonie |

## CEL 12 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Organizacja szkoleń dla rolników | 2001-2002 | Pracownik ODR | Wykorzystać dodatkowo środki pomocowe PROJEKT |
|  | Organizacja szkoleń dla pracowników Urzędu Gminy i ODR | II/2000 | Sekretarz | Szkolenia z zakresu organizacji agroturystyki i pozyskiwania środków pomocowych na jej rozwój |
|  | Promocja oferty agroturystycznej w Internecie i bazach danych organizacji oraz związków agroturystycznych | 2003-2005 | Sekretarz | – |
|  | Nawiązanie kontaktu z organizacjami agroturystycznymi | 2003-2005 | Referat Rolnictwa | Wykorzystać istniejące doświadczenia w bieżącej pracy z rolnikami |
|  | Organizacja praktycznych szkoleń wyjazdowych dla zainteresowania rolników problematyką agroturystyki | 2001-2002 | Sekretarz | Wykorzystać środki AMRR i programów pomocowych PROJEKT |

## CEL 13 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opracowanie systemu połączeń w sezonie turystycznym | II/2000 | Dyrektor GOK | Przeprowadzić badania ankietowe podczas sezonu 2000 |
|  | Negocjacje z KLA i PKS | II/2000 | Wójt + Dyrektor GOK | – |
|  | Powiązanie elementów promocji Gminy z kursami autobusów w sezonie | I/2001 | Dyrektor GOK | – |

## GRUPA CELÓW II :

## CEL 14 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Remont, konserwacja i zakup instrumentów muzycznych | 2000-2010 | Dyrektor GOK | Zadanie stałe |
|  | Renowacja i zakup nowych strojów | 2000-2010 | Dyrektor GOK | Zadanie stałe |
|  | Rozszerzenie oferty programowej w zakresie edukacji i kultury – utworzenie nowych kółek zainteresowań w placówkach kulturalno-oświatowych | 2000-2010 | Rada Gminy Dyrektor GOK | Zadanie stałe na 1 - 1 ½ etatu dla pracownika GOK |
|  | Pozyskanie partnerów do współpracy organizacyjnej w oparciu o udział w zyskach z imprez | 2000-2003 | Dyrektor GOK | – |
|  | Zwiększenie ilości cyklicznych imprez kulturalnych i rekreacyjnych | 2000-2010 | Dyrektor GOK | – |

## CEL 15 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stworzenie programu działalności świetlic | II/2000 | Komisja Rady ds. Kultury, Pełnomocnik Zarządu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przemocy w Rodzinie | PROJEKT |
|  | Adaptacja istniejących lokali po szkołach podstawowych i w remizach OSP | 2001-2004 | Wójt, Pełnomocnik, Dyrektor GOK, Sekretarz | Wykorzystać 4 istniejące lokale i uruchomić 6 nowych |
|  | Wyposażenie świetlic (10) | 2000-2010 | Wójt | Zadanie stałe |
|  | Utrzymanie świetlic | 2000-2010 | Wójt |  |

## CEL 16 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podjęcie działań na rzecz korekty rozporządzenia w sprawie przekazania gminie uprawnień organu założycielskiego | I/2000 | Wójt | – |
|  | Opracowanie koncepcji przekształcenia ośrodka zdrowia | II/2000 | Wójt, Reprezentant Komisji Zdrowia | – |
|  | Organizacja przetargu i wyłonienie inwestora | II/2000 | Rada, Komisja Zdrowia | – |

## CEL 17 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uruchomienie warsztatów terapii zajęciowej | II/2000 | Wójt | Szkoła – Ostrów Kaliski |
|  | Powstanie placówki rehabilitacyjnej | II/2000 | Zarząd placówki | – |
|  | Usuwanie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej (budynki i chodniki) | 2000-2010 | Wójt | Zadanie o charakterze stałym |

## CEL 18 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wyłonienie wykonawcy | I/2000 | Komisja Przetargowa | – |
|  | Prace budowlane | I/2000 – II/2002 | Wójt | Otwarcie gimnazjum planowane na 09/2002 |
|  | Wyposażenie podstawowe sal lekcyjnych | II/2002 | Wójt, Sekretarz | – |
|  | Uzupełnienie wyposażenia | II/2002 – II/2004 | Wójt, Sekretarz | – |
|  | Zapewnienie wysokiego standardu wyposażenia | 2004-2010 | Wójt, Sekretarz | PROJEKT |
|  | Wykonanie dojazdu do szkoły | 2001-2002 | Wójt | – |
|  | Wykonanie ogrodzenia | 2003 | Wójt | – |
|  | Oświetlenie terenu gimnazjum | 2003 | Wójt | – |

## CEL 19 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przygotowanie kryteriów oceny standardu wyposażenia szkół i ankiety | II/2000 | Sekretarz | – |
|  | Wykonanie diagnozy obecnego stanu wyposażenia szkół w oparciu o ankietę | II/2000 | Sekretarz, Dyrektorzy szkół | – |
|  | Zakup wyposażenia | 2001-2010 | Sekretarz, Dyrektorzy szkół | Zadanie stałe |
|  | Dokończenie rozpoczętych inwestycji w Sobiesękach i Aleksandrii | 2005 | Wójt | – |

## CEL 20 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonanie analizy demograficznej w poszczególnych obwodach szkolnych | I/2000 | Referat Spraw Obywatelskich | – |
|  | Opracowanie prognozy dla Rady Gminy | II/2000 | Sekretarz | – |
|  | Podjęcie decyzji o dalszym funkcjonowaniu placówek szkolnych | I/2001 | Rada Gminy | – |

## CEL 21 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonanie rozpoznania potrzeb w zakresie szkolnictwa na terenie gminy | II/2000 | Sekretarz | Wykonać analizę w oparciu o dane z Urzędów Pracy |
|  | Prowadzenie rozmów i negocjacji z władzami Starostwa Powiatowego w sprawie uruchomienia nowych kierunków kształcenia na bazie filii Zespołu Szkół w Opatówku | II/2000 – II/2002 | Wójt, Sekretarz | Skorelować wdrożenie z nowym systemem liceów profilowych |
|  | Uruchomienie nowych kierunków | II/2002 | Sekretarz, Dyrektorzy szkół | – |

## GRUPA CELÓW III :

## CEL 22 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przystąpienie do Związku Gmin „Prosna” | I/2000 | Reprezentant Rady Gminy | – |
|  | Przystąpienie do Związku Gmin Ziemi Kaliskiej | II/2000 | Reprezentant Rady Gminy | – |
|  | Kontynuacja prac w ramach Związku Gmin „Czyste Miasto – Czysta Gmina” | 2000-2010 | Wójt | Składka roczna 12 000 |

## CEL 23 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ustalenie kraju współpracy | II/2000 | Rada Gminy | Zwrócić uwagę na koszty przyszłych kontaktów roboczych |
|  | Poszukiwanie gminy partnerskiej | II/2000 – I/2001 | Wójt, Pełnomocnik Zarządu, Stowarzyszenie Rozwoju | Określić dokładnie profil społeczno-gospodarczy gminy partnerskiej i wykorzystać Centrum Euro Info w Kaliszu |
|  | Podjęcie rozmów i określenie obszarów możliwej współpracy | II/2001 | Wójt, Pełnomocnik Zarządu, Stowarzyszenie Rozwoju | Wykorzystać strategię rozwoju jako dokument prezentujący planowany sposób rozwoju w latach 2000-2010 PROJEKT |
|  | Stworzenie planu współpracy i podpisanie porozumienia | II/2001 | Przewodniczący Rady, Wójt, Pełnomocnik Zarządu | – |

## CEL 24 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opracowanie dokumentacji związanej z powołaniem stowarzyszenia | I/2000 | Wójt, Pełnomocnik Zarządu | Dokonać wyboru formy prawnej organizacji i określić jej cele |
|  | Rejestracja Stowarzyszenia | II/2000 | Prezes Zarządu Stowarzyszenia | W zależności od formy prawnej Sąd Okręgowy w Kaliszu lub w Warszawie |
|  | Opracowanie planu działania i finansowania stowarzyszenia na lata 2001– 2003 | II/2000 | Prezes Zarządu Stowarzyszenia | Zwrócić szczególną uwagę na pozyskiwanie i wykorzystanie środków pomocowych dla realizacji strategii rozwoju gminy PROJEKT |

## GRUPA CELÓW IV :

## CEL 25 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Określenie kolejności budowy kanalizacji dla poszczególnych wsi | I/2001 | Rada Gminy | – |
|  | Etapowe opracowanie dokumentacji w trybie ustawy o zamówieniach publicznych | 2001-2010 | Wójt |  |
|  | Realizacja prac zgodnie z przyjętą przez Radę kolejnością | 2001-2010 | Wójt | Długość kanalizacji do wykonania w planowanym okresie wynosi około 100 km |

## CEL 26 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Określenie potrzeb, warunków i programu rozbudowy oczyszczalni | II/2001 | Wójt | – |
|  | Opracowanie alternatywnych możliwości oczyszczania ścieków | II/2001 | Wójt, Reprezentant Rady | Uwzględnić zależności związane z budową zbiornika w Wielowsi Klasztornej i możliwości finansowania inwestycji z budżetu budowy PROJEKT |
|  | Realizacja prac budowlanych | 2003-2005 | Wójt | – |

## CEL 27 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prowadzenie działań informacyjnych promujących i wspierających segregację odpadów przez mieszkańców gminy | I/2000 | Zakład Obsługi Komunalnej | – |
|  | Zakup pojemników dla selektywnej zbiórki odpadów | II/2000 – II/2005 | Zakład Obsługi Komunalnej | Wdrożenie etapowe począwszy od Brzezin i Aleksandrii |
|  | Organizacja odbioru surowców wtórnych | II/2000 | Zakład Obsługi Komunalnej | – |

## CEL 28 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Złożenie wniosku o zaplanowanie modernizacji etapowej sieci NN na terenie gminy | I/2000 | Zarząd | Należy podjąć intensywne działania w celu nacisku na Zarząd EK SA z wykorzystaniem argumentu lokalizacji zbiornika w Wielowsi Klasztornej |
|  | Stałe zabieganie o realizację etapową planu modernizacji | 2000-2005 | Wójt | – |

## CEL 29 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Realizacja wymiany i rozbudowy zgodnie z istniejącą dokumentacją | 2001-2010 | Wójt | Określić priorytet dla dróg gminnych |
|  | Wnoszenie opłat modernizacyjnych w zamian za udziały w spółce | 2001-2010 | Wójt | Spółka „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” |

## CEL 30 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podjęcie rozmów z dystrybutorem na temat możliwości, kosztów i harmonogramu gazyfikacji gminy | I/2000 | Wójt | Wykorzystać argument planowanego zbiornika Wielowieś Klasztorna |
|  | Prowadzenie rozmów na forum Związku Gmin Ziemi Kaliskiej na temat wspólnej inwestycji | II/2000 | Wójt | Zwrócić uwagę na możliwości finansowania ze środków Unii dla dużych przedsięwzięć infrastrukturalnych |
|  | Przygotowanie dokumentacji | 2002-2003 | Wójt | Przygotowanie dokumentacji może stanowić udział własny w finansowaniu projektu |
|  | Ewentualny udział we wspólnym projekcie kilku gmin i realizacja inwestycji | 2003-2010 | Wójt | Należy dążyć do objęcia projektem możliwie największej liczby gmin dla zwiększenia rozmiarów przedsięwzięcia |

## CEL 31 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiana kotłowni węglowych na system olejowy, a docelowo gazowy, w obiektach użyteczności publicznej i obiektach zbiorczych | II/2001 – II/2008 | Wójt | Wykorzystać dodatkowe możliwości finansowania z fundacji ekologicznych dla mniejszych projektów PROJEKT |
|  | Prowadzenie działań doradczych z zakresu edukacji ekologicznej w zakresie ogrzewania indywidualnego | 2001-2008 | Wójt, Sekretarz | Wykorzystać środki pomocowe na działania edukacyjne PROJEKT |

## CEL 32 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonanie nawierzchni na drogach utwardzonych | 2001-2005 | Wójt | Przyjęto 23 000 m2 do wykonania etapowego |
|  | Budowa dróg dojazdowych | 2002-2010 | Wójt | Do wykonania przyjęto 16 km dróg |

## CEL 33 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Doprowadzenie do podpisania porozumienia w sprawie wspólnych działań z ościennymi gminami | II/2000 | Zarząd Gminy, Wójt | – |
|  | Realizacja zawartych porozumień w formie wspólnego wniosku do Zarządów Wojewódzkich i Powiatowych Dróg | 2000-2001 | Wójt | – |
|  | Poniesienie części kosztów budowy dróg powiatowych nieutwardzonych | 2002-2008 | Wójt |  |
|  | Podjęcie działań w celu instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg w Brzezinach | II/2000 | Wójt | – |

## CEL 34 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wnioskowanie do właścicieli dróg o budowę zatok | 2002-2008 | Wójt | Drogi wojewódzkie 6 zatok , powiatowe 15 |

## CEL 35 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Złożenie wniosków do zarządów dróg | 2001 | Wójt | – |
|  | Budowa chodników na osiedlach w Brzezinach | 2004-2010 | Wójt | Zaplanowano 14 km chodników |
|  | Budowa chodników przy drogach gminnych Sobiesęki i Zagórna | 2008-2010 | Wójt | Łączna długość wynosi 1,5 km |

## GRUPA CELÓW V :

## CEL 36 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nawiązanie współpracy Punktu ODR z okolicznymi giełdami rolno-spożywczymi | I/2000 | Punkt Ośrodka Doradztwa Rolniczego | – |
|  | Opracowanie systemu dostarczania informacji dla rolników o cenach i ofercie giełdowej | II/2000 | ODR, Referat Rolnictwa | – |
|  | Utrzymywanie bieżącego kontaktu ODR z sołtysami | 2000-2010 | ODR, Referat Rolnictwa | Wykorzystać istniejącą sieć świetlic we wsiach PROJEKT |

## CEL 37 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37A | Wspieranie powstawania grup producenckich | Zadanie stałe | Referat Rolnictwa, ODR, Stowarzyszenie | (*) PROJEKT |
| 37B | Wspieranie producentów zdrowej żywności | Zadanie stałe | Jak wyżej | (*) PROJEKT |
| 37C | Wspieranie tworzenia zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego i runa leśnego | Zadanie stałe | Jak wyżej | (*) PROJEKT |

(*) Wykonanie powyższych zadań opiera się głównie na działalności szkoleniowej, doradczej i informacyjnej prowadzonej przez Referat Rolnictwa Urzędu Gminy wspólnie z Punktem Ośrodka Doradztwa Rolniczego, a także wykorzystaniem Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Brzeziny. Działalność ta powinna zostać finansowana ze środków pochodzących z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na pomoc dla sektora rolnictwa i otoczenia rolnictwa. Poszczególne działania w tym zakresie powinny być opracowane w formie projektów, które będą mogły ubiegać się o finansowanie.

## CEL 38 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gromadzenie i upowszechnianie informacji o normach jakościowych obowiązujących w Unii Europejskiej | 2000-2001 | Referat Rolnictwa, AMRR, ODR, Stowarzyszenie, Agendy UE | Nawiązać współpracę z Centrum Euro Info i Izbą Rolniczą |
|  | Organizacja banku danych o dostępnych źródłach pomocowych z przeznaczeniem na wdrażanie programów podnoszenia jakości w gospodarstwach rolnych | I/2001 Zadanie o charakterze stałym | Jak wyżej | Bank prowadzony z wykorzystaniem sieci świetlic i szkół |
|  | Stworzenie systemu wymiany informacji między organizacjami działającymi w otoczeniu rolnictwa | I/2001 | Jak wyżej | Współpraca z Izbą Rolniczą i ODR |
|  | Podjęcie współpracy informacyjnej z bankami kredytującymi rolnictwo | II/2000 | Jak wyżej | BGŻ, WBR, BS |

## CEL 39 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozpowszechnianie informacji o dostępnych szkoleniach i doradztwie z dziedziny zasad prowadzenia działalności gospodarczej | Zadanie stałe | Sekretarz, Stowarzyszenie | – |
|  | Opracowanie systemu ulg podatkowych dla przedsiębiorstw uruchamianych na terenie gminy | Zadanie stałe | Wójt, Rada Gminy | Ulgi w podatkach gminnych powinny być skorelowane z systemem zachęty dla dużych inwestorów |
|  | Gromadzenie i przekazywanie informacji o możliwościach kredytowych dla małego biznesu | Zadanie stałe | Sekretarz, Stowarzyszenie | – |

## CEL 40 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Organizacja szkoleń i doradztwa: Agroturystyka | 2001-2005 | Stowarzyszenie | Należy wykorzystać środki z Rejonowych Urzędów Pracy na szkolenia dla bezrobotnych |
|  | Organizacja szkoleń i doradztwa: Turystyka | 2001-2003 | Stowarzyszenie | Jw. |
|  | Organizacja szkoleń i doradztwa: Mała Gastronomia | 2001-2003 | Stowarzyszenie | Jw. |
|  | Organizacja szkoleń i doradztwa: Zdrowa Żywność | 2000-2005 | Stowarzyszenie | Jw. |

## GRUPA CELÓW VI :

## CEL 41 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Określenie i uchwalenie budżetu promocyjnego gminy | I/2001 | Rada Gminy | – |
|  | Uruchomienie sprawnego połączenia poczty elektronicznej | 1/2000 | Sekretariat | Należy przeszkolić wszystkich pracowników gminy w zakresie korzystania z poczty |
|  | Opracowanie i publikacja stron WWW | II/2000 | Specjalista ds. Promocji | Wybrać firmę usług internetowych |
|  | Opracowanie oferty inwestycyjnej gminy | II/2000 | Specjalista ds. Promocji | Ofertę umieścić na stronach WWW |

## CEL 42 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Opracować materiały promocyjne gminy w działach: Turystyka, Oferta Inwestycyjna, Kultura, Współpraca Zagraniczna | II/2000 | Specjalista ds. Promocji | – |
|  | Wybrać formę i wydać materiały (nakład 1000-3000 szt.) | II/2000 | Wójt, Specjalista ds. Promocji, Dyrektor GOK | Wykorzystać wpływy z tytułu sprzedaży stron reklamowych i sponsoring |
|  | Opracować i wydać broszurę z podstawową treścią promocyjną (nakład 3000-5000 szt.) | I/2000 | Jak wyżej | – |
|  | Opracować plan uczestnictwa w imprezach promocyjnych dotyczących pozyskania inwestorów | II/2000 | Wójt, Specjalista ds. Promocji | Szczególną uwagę zwrócić na targi inwestycyjne |

## CEL 43 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przegląd możliwości lokalizacji inwestycji na terenie gminy i zabezpieczenie terenów w studium i planie zagospodarowania przestrzennego gminy | II/2000 | Wójt, Referat Geodezji | – |
|  | Określenie niezbędnej ilości terenów i zakup gruntów | 2003-2005 | Rada Gminy | – |
|  | Etapowe przygotowanie infrastruktury dla poszczególnych terenów inwestycyjnych | 2003-2007 | Wójt | – |

## CEL 44 :

## ZADANIA :

| Nr | OPIS ZADANIA | TERMIN | REALIZATOR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dokonanie wyboru oferty w zakresie kompleksowego stworzenia projektu i nadzoru nad jego wdrożeniem | II/2000 | Wójt, Specjalista ds. Promocji | Zwrócić uwagę na doświadczenie oferenta i referencje |
|  | Etapowe wdrożenie systemu | II/2000 – I/2005 | Specjalista ds. Promocji | PROJEKT |

# Text boxes

# ROZWÓJ FUNKCJI TURYSTYCZNEJ

PROWADZENIE KAMPANII WSPIERAJĄCEJ BUDOWĘ ZBIORNIKA W WIELOWSI KLASZTORNEJ

ZACHOWANIE ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA NATURALNEGO

PRZYGOTOWANIE INFRASTRUKTURY SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOKÓŁ ZBIORNIKA

DBAŁOŚĆ O ISTNIEJĄCE OBIEKTY PRZYRODNICZE

ZWIĘKSZENIE STOPNIA ZALESIENIA I WSPIERANIE REKULTYWACJI

ROZBUDOWA ZBIORNIKA REKREACYJNEGO W BRZEZINACH

PODNIESIENIE JAKOŚCI ISTNIEJĄCEJ BAZY TURYSTYCZNEJ I JEJ DALSZA ROZBUDOWA

ROZWÓJ USŁUG TURYSTYCZNYCH

BUDOWA BOISKA I ZAPLECZA SPORTOWEGO

STWORZENIE NOWYCH I OZNACZENIE ISTNIEJĄCYCH SZLAKÓW TURYSTYCZNO-EDUKACYJNYCH

WYDANIE PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO

STWORZENIE WARUNKÓW DO ROZWOJU AGROTURYSTYKI

DOSTOSOWANIE POŁĄCZEŃ KOMUNIKACYJNYCH DO POTRZEB TURYSTYCZNYCH

# PODNIESIENIE STOPNIA ROZWOJU KULTURY I OŚWIATY ORAZ OCHRONY ZDROWIA

UTRZYMANIE OBECNEGO POZIOMU DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I JEJ ROZWÓJ

TWORZENIE ŚWIETLIC DLA MŁODZIEŻY WE WSIACH GMINY

PRZEKSZTAŁCENIE OŚRODKA ZDROWIA W NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

POLEPSZENIE WARUNKÓW ŻYCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

BUDOWA GIMNAZJUM

WYRÓWNANIE I PODNIESIENIE STANDARDÓW WYPOSAŻENIA SZKÓŁ

ANALIZA POTRZEB W ZAKRESIE SZKOLNICTWA PODSTAWOWEGO

URUCHOMIENIE NOWYCH KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I OGÓLNEGO

# PRZYSPIESZENIE ROZWOJU POPRZEZ WSPÓŁPRACĘ Z OTOCZENIEM

UCZESTNICTWO W ZWIĄZKACH I STRUKTURACH PONADGMINNYCH

NAWIĄZANIE KONTAKTÓW Z GMINĄ PARTNERSKĄ Z UNII EUROPEJSKIEJ

POWOŁANIE STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU GMINY BRZEZINY

# ROZBUDOWA  INFRASTRUKTURY

KANALIZACJA WSZYSTKICH WSI NA TERENIE GMINY

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BRZEZINACH – PODNIESIENIE WYDAJNOŚCI O 100 %

WPROWADZENIE SYSTEMU SEGREGACJI ODPADÓW

MODERNIZACJA SIECI ENERGETYCZNEJ

WYMIANA SYSTEMU OŚWIETLENIA NA ENERGOOSZCZĘDNY

DOPROWADZENIE GAZU DO NAJWIĘKSZYCH MIEJSCOWOŚCI GMINY

WYMIANA KOTŁOWNI ZBIORCZYCH – ELIMINOWANIE INDYWIDUALNYCH KOTŁOWNI WĘGLOWYCH

POŁĄCZENIE WSZYSTKICH WSI SIECIĄ DRÓG UTWARDZONYCH

STAŁE ZABIEGANIE O ROZBUDOWĘ DRÓG PONADGMINNYCH W UKŁADZIE WSCH-ZACH I PŁN-PŁD

BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH

BUDOWA CHODNIKÓW I ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENACH ZABUDOWANYCH

PRZY DROGACH UTWARDZONYCH

# PODNIESIENIE  POZIOMU ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INFORMACJI O MOŻLIWOŚCIACH ZBYTU

PRODUKTÓW ROLNYCH I RUNA LEŚNEGO

TWORZENIE WARUNKÓW DO KONSOLIDACJI ŚRODOWISK ROLNICZYCH

DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

WSPIERANIE POWSTAWANIA I ROZWOJU ZAKŁADÓW DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCI

WSPIERANIE TWORZENIA ALTERNATYWNYCH ŹRÓDEŁ DOCHODU DLA ROLNIKÓW

PROMOCJA I REKLAMA GMINY

# POZYSKANIE INWESTORÓW inwestorówOZBUDOWA  INFRASTRUKTURY

WYDANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

POZYSKANIE GRUNTÓW POD INWESTYCJE

STWORZENIE SYSTEMU IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ GMINY