Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Brzeziny za okres międzysesyjny tj. od 31.03.2012 r. do 30.05.2012 r.

W minionym okresie Wójt Gminy zajmował się następującymi zagadnieniami:

- Dokonano koszenia poboczy dróg gminnych na terenie gminy na zlecenie Gminy przez ZOK Sp. z o.o. w Brzezinach.

- W trakcie jest przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych w Jamnicach. Na pierwszym odcinku długości 534 mb na wcześniej ułożonej podbudowie zostanie uzupełniona kolejna warstwa podbudowy tłuczniowej i warstwa nawierzchni asfaltowej przez wyłonioną w drodze przetargu firmę drogową SIDROG Sp. z o.o. z Domaniewa gm. Błaszki za kwotę 87.206,54 zł brutto. Wartości pozostałych kosztów inwestycji:

- inspektor nadzoru 779,90 zł brutto

- dokumentacja 4500 zł brutto

Na drugim odcinku długości 400 mb została wykonana podbudowa żwirowa i zostanie ułożony tłuczeń oraz częściowo rów przydrożny i dwa przepusty drogowe. Wykonawca został wyłoniony w drodze zapytania o cenę. Wartość inwestycji Wykonawca – firma drogowa DROMAX – Usługi Drogowo – Budowlane z Chełmc wyszacował na kwotę 45.501,39 zł brutto. Inspektor nadzoru – 406,92 zł brutto (1,1% od wartości netto), dokumentacja – 3500 zł brutto.

- Została podpisana umowa z firmą drogową Przedsiębiorstwem Ulic i Mostów z Kalisza wyłonioną w drodze przetargu na roboty drogowe budowy drogi gminnej stanowiącej ciąg komunikacyjny w miejscowości Świerczyna – Przystajnia-Kolonia – Przystajnia – Moczalec o długości 2,3 km o nawierzchni asfaltowej za kwotę 893.672,38 zł brutto. Planowany termin rozpoczęcia robót firma przewiduje na początek lipca -  termin zakończenia prac przypada zgodnie z umową do 31 sierpnia 2012 r. Podpisano również umowę o nadzór budowlany inwestycji na kwotę 9.723,45 zł z Zakładem Usługowo – Produkcyjnym – Roboty Drogowo – Budowlane inż. R. Świątek. Podział środków finansowych na realizację zadania.

- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo, Dostępność, Rozwój – 257.445,00 zł

- Starostwo Powiatowe – 		         200.000,00 zł

- Dokumentacja (2010 r.) – 		           20.000 zł brutto

- Studium wykonalności – 		           18.300,00 zł brutto

Inwestycja została sklasyfikowana na I miejscu rankingu Wojewody w ramach dofinansowania 30% z NPPDL.

- Przygotowano wniosek wraz ze wstępnym kosztorysem planowanej inwestycji w roku przyszłym budowy chodnika przy drogach gminnych na osiedlu Generała Zajączka w Brzezinach o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców na ulicy: J.Bema, T. Kościuszki, Wł. Sikorskiego i Wł. Jagiełły w ramach PROW na lata 2007-2013, z 75% dofinansowaniem. Wniosek przygotowany przez pracowników Urzędu na podstawie wstępnego kosztorysu robót o łącznej powierzchni chodników z kostki brukowej z wymiana krawężników 712,5 m2 i długości 460 mb. Wstępne koszty wykonania zostały oszacowane na 169.000 zł brutto.

- Trwają prace rekultywacyjne składowiska odpadów komunalnych w Czempiszu w ramach wniosku złożonego do NFOŚiGW w Warszawie z dofinansowaniem 50% przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Prażuchach Nowych na zadanie „Świadczenie usługi rekultywacji składowiska Odpadów Komunalnych na terenie Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w miejscowości Czempisz – Dziadowice – Gmina Brzeziny. Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu jest Michał Szymoniak – Roboty Ziemne z Poznania za kwotę 90.720,00 zł brutto. Gmina ponosi z tej kwoty 50%. Umowa przewiduje termin zakończenia prac na 30 września 2012 r. W dniu 23 maja 2012 r. dokonano odbioru częściowego ukształtowania wierzchowiny składowiska o wartości 35.640,00 zł. 50% tej kwoty Gmina przekazała na konto Związku Komunalnego. Inspektor nadzoru – Krzysztof Kaczmarczyk Invest – Dominium Kalisz za cenę brutto za 1 pobyt  na terenie składowiska – 787,00 zł brutto.

- Trwają prace porządkowe przy drogach gminnych polegające na usuwaniu z poboczy dróg gminnych śmieci, krzewów i drzew m.in. na odcinku drogi wojewódzkiej Brzeziny – Sobiesęki, Brzeziny – Zajączki, Brzeziny – Przystajnia, Brzeziny – Czempisz, Jamnice.

- Dokonano zakupu umeblowania do świetlicy wiejskiej w Brzezinach. Wykonawcą i dostawcą mebli było Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Kalmeb – Piotr Zimny z Kalisza za kwotę 24.341,70 zł brutto w ramach wniosku Gminy Brzeziny do Stowarzyszenia LGD „Długosz Królewski” z 70% zwrotem wartości umeblowania.

- Trwają prace remontowe na drogach gminnych – dokonano odwodnienia rowów w Czempiszu – koło wysypiska odpadów, remonty cząstkowe we Wrzącej, kontynuowane będą prace w Aleksandrii, Jagodzińcu, Zagórnej, Pieczyskach. Uzupełniono ubytki

w nawierzchniach asfaltowych na drogach gminnych w Zagórnej, Jamnicach, Rożennie, Piegonisku Kolonii, Sobiesękach, Moczalcu, na osiedlu Generała Zajączka, na odcinku Dzięcioły – Fajum. Przełożony został wodociąg w miejscowości Jagodziniec na odcinku 100 mb oraz wykonany został hydrant w Czempiszu i Fajum, Świerczynie, Dzięciołach, Zagórnej i 2 szt.

w Aleksandrii.

- Trwają prace modernizacyjne boiska sportowego przy Gimnazjum w Brzezinach w ramach wniosku złożonego do LGD Stowarzyszenie „Długosz Królewski” z dofinansowaniem80% środkami PROW kwoty netto inwestycji. Prace prowadzi firma „OGRÓD – Usługi Ogrodnicze Leszek Kułak ze Skwierzyny – przetarg za kwotę brutto 199.987,74 zł. Pozostałe kwoty – inspektor nadzoru – 3.000 zł brutto, dokumentacja – 10.000 zł brutto, dofinansowanie PROW – 140.473,00 zł, Gmina Brzeziny – 72.514,74 zł. Termin realizacji inwestycji zgodnie z umową przypada 31.07.2012 r. Projekt współfinansowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

- W dniu 13 maja 2012 r. w OSP w Piegonisku Wsi odbyła się uroczystość Gminnego Dnia Strażaka z poświęceniem Domu Strażaka i samochodu strażackiego. W uroczystościach wzięły udział delegacje poszczególnych jednostek OSP z terenu gminy, władze gminy, powiatu i województwa oraz parlamentarzyści, władze strażackie gminy, powiatu i województwa, zarząd i członkowie OSP w Piegonisku Wsi, Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich oraz delegacje z OSP z gmin ościennych Opatówka, Szczytnik i Błaszek.

- Zarządzeniem nr 24/12 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 27.04.2012 r. dokonano zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2012 r. – zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu Gminy o kwotę 209.028 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.04.2012 r. w sprawie przyznania dotacji celowej w wysokości 164.960 zł na zwrot części podatku akcyzowego, w dziale 852 pomoc społeczna na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 02.04.2012 r. w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych na 2012 rok o kwotę 5.589 zł, w dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16.04.2012 r. w sprawie przyznania dotacji celowej w wysokości 38.479 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zmniejszono plan dochodów budżetu Gminy o kwotę 137 zł w dziale 852 pomoc społeczna na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 02.04.2012 r. w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych na 2012 rok. Dokonano przeniesień planu wydatków między paragrafami i rozdziałami o kwotę 59.600 zł w celu dostosowania planu do zadań wykonywanych przez jednostki budżetowe. Dokonano rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 16.620 zł w celu zabezpieczenia środków na remonty dróg gminnych oraz 20% środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. W I półroczu 2012 roku złożono 357 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z tego tytułu wypłacono kwotę 161.724,75 zł.

- Zarządzeniem nr 25/12 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 10.05.2012 r. dokonano przeniesień planu wydatków między paragrafami w kwocie 12.095 zł, w celu dostosowania planu do zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Sukces najmłodszych” realizowanego w ramach Programu POKL, Priorytet IX, Działanie 9.1, Podziałanie 9.1.2.

- Zarządzeniem Nr 27/12 Wójta Gminy Brzeziny na 2012 r. dokonano zmian w budżecie Gminy Brzeziny – dokonano przeniesień planu wydatków między paragrafami w kwocie 2 zł, w celu dostosowania planu do zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Sukces najmłodszych” realizowanego w ramach Programu POKL, Priorytet IX, Działanie 9.1, Podziałanie 9.1.2

- We wrześniu 2011 roku we wszystkich szkołach podstawowych na terenie naszej gminy rozpoczął się projekt pt. „Indywidualizacja procesu nauczania dla uczniów klas I – III”. 106 uczniów z naszych szkół otrzymało wsparcie w ramach tego projektu. Uczniowie brali udział w różnego typu zajęciach: zajęcia matematyczne, przyrodnicze, zajęcia z języka polskiego, gimnastyka korekcyjna, zajęcia muzyczne i teatralne, zajęcia logopedyczne oraz rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych. W ramach zajęć gimnastyki korekcyjnej uczniowie ze wszystkich szkół mieli zorganizowane wyjazdy na basen, był także zapewniony instruktor pływania.

W roku 2011 wydatki poniesione na realizację tego projektu wyniosły 90.954 zł. Wydatki obejmowały pomoce dydaktyczne dla wszystkich szkół oraz wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia.

W bieżącym roku przeprowadzono przetarg na zakup dodatkowych pomocy naukowych na łączną kwotę ok. 20.000 złotych. Pomoce dydaktyczne będą dostarczone do szkół w połowie czerwca. W dalszym ciągu czekamy na kolejną transzę pieniędzy w wysokości 39.570 zł., aneks do umowy został podpisany, więc spodziewamy się wpływu środków finansowych w najbliższych dniach. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę około 143 tys zł. Projekt kończy się 30 czerwca 2012.

Wójt opracował projekty uchwał na XVI sesję Rady Gminy Brzeziny w sprawach:

  - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2012-2022

  - zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „Modernizacja boiska sportowego w Brzezinach” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

  - zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. oraz instalacją kolektora słonecznego realizowanej w ramach programu „WRPO 2007-2013”

  - zaciągnięcia kredytu długoterminowego

  - zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2012 rok

  - ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brzeziny

  - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach za 2011 rok

  - zmieniająca Uchwałę Nr 45/VI/03 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

  - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Brzeziny

  - zmiany Uchwały nr 134/XV/12 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeziny w 2012 roku

  - ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina Brzeziny

  - wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu gminnego dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat

  - wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu gminnego dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat

  - wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu gminnego dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat

  - wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Brzeziny

  - uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brzeziny na lata 2012 – 2015

  - zmieniająca: uchwałę nr 99/XVI/2000 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska Gminy w Brzezinach

Realizacja uchwał z ostatniej XV sesji w sprawach:

  - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2012-2022 – realizowana na bieżąco

  - zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2012 rok – realizowana na bieżąco

  - nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na rok 2013 środków stanowiących fundusz sołecki – realizowana na bieżaco

  - przekazania w dzierżawę nieruchomości rolnej będącej własnością Gminy Brzeziny położonej we wsi Sobiesęki – realizowana na bieżąco

  - przekształcenia Szkoły Podstawowej w Dzięciołach – realizowana na bieżąco

  - nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach – realizowana na bieżąco

  - programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeziny w 2012 roku – przesłana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

  - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Brzeziny – realizowana na bieżąco