Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Brzeziny za okres międzysesyjny tj. od 27.06.2013 r. do 05.08.2013 r.

W minionym okresie Wójt Gminy zajmował się następującymi zagadnieniami:

- Trwają prace przygotowawcze oraz budowlane zadań drogowych przewidzianych do realizacji w tym roku:

- zakończono przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Pieczyska w zakresie podbudowy tłuczniowej na odcinku 530 m. Dokonano odbioru robót i rozliczono inwestycję z wykonawcą wyłonionym w drodze zapytania o cenę w kwocie 44.398,33 zł

- wyłoniono wykonawcę robót w drodze zapytania o cenę dla przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Aleksandria o nawierzchni tłuczniowej na odcinku 400 m za kwotę 35.907,39 zł

- ogłoszono kolejny przetarg na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Chudoba (obręb Rożenno). W pierwszym przetargu oferenci przedłożyli wyższe kwoty za wykonanie inwestycji od zaplanowanych w budżecie gminy i przetarg został unieważniony

- w przygotowaniu jest dokumentacja na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jagodziniec

- w przygotowaniu jest dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Przystajnia (obręb ewidencyjny Przystajnia Wieś – Przystajnia Folwark długości 1,72 km realizowanej w partnerstwie finansowym z Powiatem Kaliskim i Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu

Wszystkie wymienione inwestycje drogowe dofinansowane będą z funduszu drogowego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu jako drogi dojazdowe do pól rolników w łącznej wysokości 369,5 tys zł. Z budżetu Powiatu Kaliskiego otrzymaliśmy kwotę 156 tys zł na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej w Przystajni Wieś – Przystajnia Folwark.

- Zakończyła się budowa parkingu przy Kościele w Brzezinach w ramach wniosku Gminy Brzeziny złożonego do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu poprzez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Długosz Królewski”.

Zakres prac obejmował wykonanie podbudowy tłuczniowej z ułożeniem kostki brukowej w dwóch kolorach na powierzchni 1965m2.

Na powierzchni parkingu wyodrębniono około 80 miejsc postojowych, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz ciągi komunikacyjne dla samochodów osobowych i pieszych z szerokim chodnikiem w perspektywie dla przebiegu konduktów pogrzebowych od kościoła i dalej wzdłuż drogi powiatowej Brzeziny – Kalisz.

W ramach porozumienia z Parafią samorząd gminy uzyskał teren w użyczenie i przeprowadził niezbędne prace kosztorysowo – dokumentacyjne, przetarg i proces inwestycyjny. Projekt wykonało biuro projektowe BEDRÓG - roboty drogowo - budowlane ze Smółek, a inwestycję pod nazwą „Utwardzenie istniejącego placu parkingowego przy kościele w Brzezinach” firma budowlana Knop Wojciech z Godziesz Małych za kwotę 134.889,30 zł brutto. Prace wraz z odbiorem robót zostały wykonane w terminie do końca maja 2013 r. Łącznie koszty wykonania wraz z dokumentacją wyniosły 146.095,63 zł brutto.

W ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” z PROW osi 4 dla działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” dofinansowanie projektu wyniesie 80% kosztów kwalifikowanych.

Wjazd na parking dozwolony jest dla samochodów osobowych oraz innych pojazdów o tonażu do 10 ton. Zakaz wjazdu dotyczy pojazdów powyżej 10 ton oraz TIR-ów.

Parking został wykonany, by przenieść parkowanie samochodów osobowych z niebezpiecznego odcinka drogi wojewódzkiej w okolicy skrzyżowania oraz ułatwić parkowanie podczas dużych uroczystości parafialno – gminnych i niedzielnych mszy świętych. Parking ma także służyć do codziennego użytku ogólnego dla mieszkańców lub innych zgromadzeń pojazdów.

- W dniu 02.08.2013 r. nastąpiła kontrola placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dzięciołach przez pracowników Departamentu PROW instytucji wdrażającej, w zakresie weryfikacji informacji zawartych w przedstawionych przez beneficjenta dokumentach i oświadczeniach dotyczących realizowanej operacji. Kontrola wykazała brak uwag. Wniosek czeka na ostateczne rozliczenie zwrotu poniesionych 80% kosztów kwalifikowanych realizacji zadania w ramach Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Długosz Królewski”. W przygotowaniu są dokumenty do rozliczenia placu zabaw przy kąpielisku w Brzezinach. Wyposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dzięciołach wykonała firma BARTER sp. j. Kaczmarek, Prabucki z Poznania za kwotę 37.851,05 zł brutto. Wyposażenia placu zabaw przy kąpielisku w Brzezinach firma BUGLO Place zabaw sp. z o.o. z Koszalina za kwotę 30.404,67 zł brutto.

- Ogółem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, zamieszkałych na terenie Gminy Brzeziny powinno być 1443. Na dzień 02.08.2013 roku złożono 1433 deklaracje. 10 osób nie wypełniło obowiązku złożenia deklaracji.

W złożonych przez mieszkańców deklaracjach wybór sposobu segregacji kształtuje się następująco:

- 1079 osób zadeklarowało sposób segregacji jako zbiórkę odpadów z wydzieleniem surowców wtórnych oraz własnym kompostownikiem – stawka 5 zł/osoby,

- 334 osób zadeklarowało sposób segregacji jako zbiórkę odpadów z wydzieleniem surowców wtórnych – stawka 6 zł/osoby,

- 20 osób zadeklarowało sposób segregacji jako zbiórkę odpadów zmieszanych  - 10 zł/osoby.

Z informacji uzyskanych od firmy odbierającej odpady komunalnej PUK S.A. wynika, że 3 osoby odmówiły przyjęcia pojemnika.

Wszystkie osoby, które nie złożyły deklaracji są zameldowane pod adresem nieruchomości, do których powinny złożyć deklarację.

Na terenie Gminy Brzeziny jest 14 gospodarstw domowych, w których zamieszkują rodziny składające się z czworga i więcej dzieci. Wynika to z wykazu osób urodzonych w dniu 20.05.1995 roku i młodszych z dnia 20.05.2013 roku.

- Zarządzeniem Nr Or.0050.30.2013 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 22 lipca 2013 r. dokonano zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2013 rok. Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 63.476,96 zł, z tego: w dziale 852 rozdz. 85206 § 2030 o kwotę 20.995,96 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.07.2013 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, w rozdz. 85213 § 2030 o kwotę 2.703,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15.07.2013 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 8.278,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09.07.2013 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz w rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 31.500,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09.07.2013 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt.19 ustawy o pomocy społecznej.

- W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzezinach rozpoczęła się realizacja dwóch nowych projektów:

- VI kolejna edycja projektu systemowego „Twój Krok w Przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Odbiorcami projektu w 2013 roku jest 16 osób z terenu gminy Brzeziny. W ramach projektu realizowane są warsztaty z doradcą zawodowym, psychologiem, kurs obsługi komputera i kasy fiskalnej, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe – kurs sprzedawcy (dla 3 uczestników), kurs kosmetyczki, stylistki paznokci (dla 1 uczestnika), kurs na uprawnienia do pracy z koparką jednonaczyniową (dla 2 uczestników), kurs na uprawnienia do pracy z koparko – ładowarką wszystkie typy kl. II (dla 2 uczestników), kurs prawo jazdy kat. B (dla 6 uczestników), kurs prawo jazdy kat. C (dla 2 uczestników), kurs prawo jazdy kat. C+E (dla 1 uczestnika)

- projekt pn. „Twoja ALTERNATYWA”, którego głównym celem jest podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz zwiększenie aktywności zawodowej i ze względu na swoją trudną sytuację materialno - bytową oraz posiadanie kwalifikacji niedostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy mają problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Uczestnicy biorą udział w Warsztatach Aktywnego Poszukiwania Pracy prowadzonych przez doradcę zawodowego. Kolejnym etapem realizacji projektu będzie udział w warsztatach prowadzonych przez psychologa oraz wybranych kursach zawodowych, planuje się również wyjazdowe warsztaty nt. ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych

Wójt opracował projekty uchwał na XXVI sesję nadzwyczajną Rady Gminy Brzeziny w sprawach:

  - zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2013 - 2022

  - zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2013 rok

  - wyrażenia zgody na bezprzetargowe użyczenie części nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne

Realizacja uchwał z ostatniej XXIV sesji w sprawach:

  - zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2013 – 2022 – realizowana na bieżąco

  - zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2013 rok – realizowana na bieżąco

  - zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „Wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegonisko-Wieś” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – realizowana na bieżąco

  - zmieniająca Uchwałę nr 205/XXII/13 Rady Gminy Brzeziny z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kaliskiemu – realizowana na bieżąco

  - przyjęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4632 P na odcinku Przystajnia (obręb ewid. Przystajnia Wieś) – Przystajnia Folwark” – realizowana na bieżąco

  - zmieniająca uchwałę Nr 41/VI/03 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Brzeziny – przesłana do publikacji