Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Brzeziny za okres międzysesyjny tj. od 31.05.2012 r. do 26.06.2012 r.

W minionym okresie Wójt Gminy zajmował się następującymi zagadnieniami:

- Trwają prace porządkowe na drogach gminnych na terenie gminy wykonywane przez pracowników w ramach robót interwencyjnych i prac społecznie użytecznych finansowanych w części przez Powiatowy Urząd Pracy i Gminę Brzeziny m.in. w miejscowościach Przystajnia, Jamnice, Brzeziny.

- Dokonano II częściowego odbioru składowiska odpadów komunalnych w Czempiszu w dniu 19.06.2012 r. Przy ocenie prac uczestniczyli przedstawiciele Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Gminy Brzeziny – pracownicy Referatu Gospodarki i Rozwoju Lokalnego, Wójt Gminy i wykonawcy. Do wykonania pozostały piezometry i drobne prace pielęgnacyjne wraz z dosianiem trawy jako zakończenie warstwy rekultywacyjnej. Wartość II etapu prac wynosi 28.080 zł brutto – 50% tej kwoty przekazujemy Związkowi Komunalnemu na rzecz rekultywacji. Ostateczny termin odbioru końcowego inwestycji przypada na koniec września.

- Odbył się przetarg nieograniczony na „Budowę kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – ORLIK 2012” w Brzezinach. Złożono 6 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MORIS – SPORT sp. z o.o. z Warszawy za cenę brutto 1.058.383,81 zł. W chwili obecnej trwają procedury sprawdzające złożone oferty przetargowe. Przewidywany termin podpisania umowy w pierwszej dekadzie lipca. Termin zakończenia robót przewidujemy na I połowę października tj. 3 m-ce od podpisania umowy z wykonawcą. Inspektorem nadzoru jest projektant projektu budowlanego inż. Henryk Kinastowski z Kalisza za cenę brutto 9.840 zł. Koszty inwestycji – 2011 – projekt budowlany – 19.500,42 zł brutto

2012 – wykonanie – 1.058.383,81 zł brutto

- inspektor – 9.840 zł brutto

Razem – 1.087.724,23 zł brutto

Źródło finansowania – Urząd Marszałkowski – 333.000,00 zł, Ministerstwo Sportu i Turystyki – 500.000,00 zł, Gmina Brzeziny – 254.724,23 zł

- W dniu 11.06.2012 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie na zdanie „Budowy drogi gminnej stanowiący ciąg komunikacyjny w miejscowości Świerczyna – Przystajnia-Kolonia – Przystajnia – Moczalec”.

- Przygotowano do rozpoczęcia działalności od dnia 1 lipca 2012 r. plac targowiska gminnego w nowym miejscu, przy ulicy Tadeusza Krawczykowskiego w Brzezinach w ramach środków budżetu gminy. Plac utwardzono tłuczniem, uporządkowano przyległy teren i wjazd. Właściciel terenu Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Godzieszach Wielkich z Oddziałem w Brzezinach dokonał ogrodzenia placu i innych działań porządkowych mających oddzielić plac targowy od pozostałej działalności Spółdzielni. Dotychczasowi wynajmujący powierzchnię na placu przy OSP zostali wcześniej poinformowani o terminie i miejscu handlu na nowym miejscu. Handel będzie odbywał się zgodnie z regulaminem targowiska przyjętym uchwałą z dnia 30 maja 2000 roku Nr 99/XVI/2000, zmienioną Uchwałą z dnia 31 maja 2012 roku Nr 152/XVI/12.

Targowisko czynne jest od poniedziałku do soboty w godzinach 6,00-15,00.

- Stawki za handel określa Uchwała nr 80/XI/11 z dnia 18 listopada 2011 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

- Rozpoczęto przeprowadzanie kontroli podatkowej u podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Brzeziny. Kontrola przeprowadzona jest na podstawie Zarządzenia nr 23/12 Wójta Gminy Brzeziny z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Brzeziny. Wyznaczono trzech pracowników z Urzędu Gminy Brzeziny w celu weryfikacji danych dotyczących przedmiotów opodatkowania, tj. gruntów, budynków i budowli położonych na terenie Gminy Brzeziny, wskazanych przez podatników w deklaracjach na podatek od nieruchomości oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych składanych organowi podatkowemu, z rzeczywistym stanem faktycznym w tym zakresie, w szczególności czy nieruchomości należące do podatnika zostały przez niego wskazane jako przedmioty opodatkowania związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W ramach kontroli podatkowej wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy upoważnieni są w szczególności do wstępu na grunt oraz do budynków, budowli, lokali i innych pomieszczeń kontrolowanego podatnika w celu dokonania oględzin tych nieruchomości oraz w razie takiej potrzeby do żądania od podatnika udostępnienia akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli i do sporządzenia z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków, jak również do zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą. Kontrola podatkowa przeprowadzona zostanie przez wyznaczonych pracowników Urzędu Gminy Brzeziny zgodnie z obowiązującymi przepisami działu VI – Kontrola podatkowa - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami). Kontrola podatkowa u podatników z terenu Gminy Brzeziny przeprowadzona zostanie w okresie od dnia 23 kwietnia 2012 r. do dnia 31 lipca 2012 roku. Kontrolujący pracownicy muszą posiadać legitymację służbową, identyfikator oraz imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

- W dniu 24.06.2012 r. na terenie GOSiR w Brzezinach odbyły się z inicjatywy Starosty Kaliskiego i Wójta Gminy Brzeziny przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach i OSP Brzeziny XIII Prezentacje Orkiestr Dętych z terenu Powiatu Kaliskiego. Udział wzięło 12 orkiestr. W ramach konkursu oceny publiczności najwięcej głosów zebrała Orkiestra Deta OSP Brzeziny w formie zakupu losów loterii fantowej. W imprezie wzięło udział wielu gości w tym parlamentarzyści, władze powiatu, gminy, władze strażackie gminy i powiatu oraz województwa wielkopolskiego, mieszkańcy gminy i powiatu.

- We wrześniu 2011 roku we wszystkich szkołach podstawowych na terenie naszej gminy rozpoczął się projekt pt. „Indywidualizacja procesu nauczania dla uczniów klas I – III”. 106 uczniów z naszych szkół otrzymało wsparcie w ramach tego projektu. Uczniowie brali udział w różnego typu zajęciach: zajęcia matematyczne, przyrodnicze, zajęcia z języka polskiego, gimnastyka korekcyjna, zajęcia muzyczne i teatralne, zajęcia logopedyczne oraz rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych. W ramach zajęć gimnastyki korekcyjnej uczniowie ze wszystkich szkół mieli zorganizowane wyjazdy na basen, był także zapewniony instruktor pływania.

W roku 2011 wydatki poniesione na realizację tego projektu wyniosły 90.954 zł. Wydatki obejmowały pomoce dydaktyczne dla wszystkich szkół oraz wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia.

W bieżącym roku przeprowadzono przetarg na zakup dodatkowych pomocy naukowych na łączną kwotę ok. 20.000 zł. Pomoce dydaktyczne zostały już dostarczone do szkół. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę około 143.000 zł. Projekt kończy się 30 czerwca 2012.

W bieżącym roku szkolnym wnioski na stypendia socjalne złożyło 323 uczniów. Środki finansowe, które otrzymaliśmy na drugi semestr roku szkolnego to kwota 38.500 zł. plus 20% ze środków z budżetu gminy, co stanowi kwotę ok. 10.000 zł. Wypłaty tych stypendiów są realizowane do końca lipca b.r., a kolejne wnioski należy składać do 15 września 2012. Taka informacja jest z resztą zamieszczona na stronie internetowej naszego urzędu. W bieżącym roku szkolnym przeprowadzamy aż 8 awansów na stopień nauczyciela mianowanego ze szkół z terenu naszej gminy oraz konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Aleksandrii. Data konkursu to 6 lipca 2012, a posiedzenia komisji na stopień nauczyciela mianowanego będą odbywały się przez cały miesiąc lipiec.

Wójt opracował projekty uchwał na XVII sesję Rady Gminy Brzeziny w sprawach:

  - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2012-2022

  - zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2012 rok

  - wyrażenia zgody na wynajęcie części powierzchni użytkowej położonej w budynku Urzędu Gminy Brzeziny przy ul. 1000-lecia 8, 62-874 Brzeziny

  - zmian do regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, ustalenia kryteriów i trybu przyznania nagród dla nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

  - sprostowania błędu pisarskiego w treści uchwały Nr 140/XVI/12 Rady Gminy Brzeziny z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2012 r.

Realizacja uchwał z ostatniej XVI sesji w sprawach:

  - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeziny na lata 2012-2022 – realizowana na bieżąco

  - zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji „Modernizacja boiska sportowego w Brzezinach” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 – realizowana na bieżąco

  - zaciągnięcia kredytu długoterminowego na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach wraz z modernizacją kotłowni i instalacji c.o. oraz instalacją kolektora słonecznego realizowanej w ramach programu „WRPO 2007-2013” – realizowana na bieżąco

  - zaciągnięcia kredytu długoterminowego – realizowana na bieżąco

  - zmiany budżetu Gminy Brzeziny na 2012 rok – realizowana na bieżąco

  - ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Brzeziny – realizowana na bieżąco

  - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Brzezinach za 2011 rok – realizowana na bieżąco

  - zmieniająca Uchwałę Nr 45/VI/03 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych – przekazano do publikacji

  - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Brzeziny – realizowana na bieżąco

  - zmiany Uchwały nr 134/XV/12 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeziny w 2012 roku – przekazana do publikacji

  - ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Gmina Brzeziny – przekazana do publikacji

  - wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu gminnego dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat – realizowana na bieżąco

  - wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu gminnego dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat – realizowana na bieżąco

  - wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu gminnego dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 3 lat – realizowana na bieżąco

  - wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Brzeziny - realizowana na bieżąco

  - uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brzeziny na lata 2012 – 2015 – realizowana na bieżąco

  - zmieniająca: uchwałę nr 99/XVI/2000 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie ustalenia regulaminu targowiska Gminy w Brzezinach – przekazana do publikacji